Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática



**Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software**  
**Diseño y Pruebas II**

Curso 2023 – 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** |
| 13/02/24 | 1.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo de Prácticas: C1.012** | |
| **Repositorio:** [https://github.com/DP2-C1-012/Acme-SF](mailto:https://github.com/DP2-C1-012/Acme-SF) | |
| **Autores por orden alfabético** | **Correo** |
| Bernal Caunedo, Álvaro Jesús | [alvbercau@alum.us.es](mailto:alvbercau@alum.us.es) |
| Caballero Hernández, Jaime | [jaicabher1@alum.us.es](mailto:jaicabher1@alum.us.es) |
| Casamitjana Benítez, Juan José | [juacasben@alum.us.es](mailto:juacasben@alum.us.es) |
| Herrera Lobo, Nicolás | [nicherlob@alum.us.es](mailto:nicherlob@alum.us.es) |
| Montoya Albitres, Ronald Alexander | [ronmonalb@alum.us.es](mailto:ronmonalb@alum.us.es) |

**Índice de contenido**

[**1.** **Resumen Ejecutivo** 2](#_Toc158981218)

[2. **Tabla de revisiones** 2](#_Toc158981219)

[**3.** **Introducción** 2](#_Toc158981220)

[**4.** **Contenido** 2](#_Toc158981221)

[4.1 Tiempo incurrido 2](#_Toc158981222)

[4.2 Presupuesto estimado 3](#_Toc158981223)

[4.3 Presupuesto real 3](#_Toc158981224)

[4.4 Otros 4](#_Toc158981225)

[**5.** **Conclusiones** 4](#_Toc158981226)

[6. Bibliografía 4](#_Toc158981227)

# **Resumen Ejecutivo**

El informe de planificación que se presenta a continuación proporciona una evaluación detallada del estado actual de un proyecto, incluyendo los objetivos, hitos y plazos establecidos. El objetivo del informe es proporcionar una visión general del progreso del proyecto y ayudar a los interesados a entender mejor cómo se está desarrollando.

# **Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Revisión** | **Descripción** |
| 16/02/2024 | 1.0 | Redacción inicial |
|  |  |  |

# **Introducción**

En este documento se reflejará todo el trabajo planificado y ejecutado por el estudiante 3, Jaime Caballero Hernández, durante el sprint D01, dejando constancia de los requisitos individuales implementados, su tiempo planificado y su tiempo realizado, así como los costes respectivos.

# **Contenido**

## Tiempo incurrido

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Rol | Tiempo previsto | Tiempo real |
| Modificar el menú anónimo | Añadir el link favorito al menú anónimo junto con los datos personales del alumno | Developer | 30 min | 36 min |
| Planning and Progress report | Redactar un informe de planificación y progreso sobre las funcionalidades y tareas realizadas | Developer | 30min | 30min |
| Analysis Report | Redactar un informe de análisis que contenga información sobre la ejecución de las tareas y el desarrollo de las funcionalidades. | Developer | 30 min | 20 min |

## Presupuesto estimado

En esta sección se proporciona un presupuesto con el coste total estimado necesario para llevar a cabo las tareas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Horas totales estimadas** |
| Manager | 0 min |
| Developer | 1h 26 min |
| Operator | 0 min |
| Tester | 0 h |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coste de hora de trabajo** | **Coste de personal estimado** |
| Manager - 30€/h | 30€/h x 0h = 0€ |
| Developer - 20€/h | 20€/h x 1,5h = 30€ |
| Operator - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| Tester - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| **Total** | 30€ |

## Presupuesto real

En esta sección se proporciona un presupuesto con el coste total real ejecutado durante la iteración.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Horas totales estimadas** |
| Manager | 0 min |
| Developer | 1h 30 min |
| Operator | 0 min |
| Tester | 0 h |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coste de hora de trabajo** | **Coste de personal estimado** |
| Manager - 30€/h | 30€/h x 0h = 0€ |
| Developer - 20€/h | 20€/h x 1,4333h = 28,67€ |
| Operator - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| Tester - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| **Total** | 28,67€ |

## Otros

Los indicadores y el desglose de amortización se encuentran en el documento de grupo ya que estos factores se atribuyen al seguimiento de equipo por lo que no competen a este documento en cuestión.

# **Conclusiones**

En este informe de planificación, se ha presentado un análisis detallado de los objetivos del proyecto, los recursos disponibles y los riesgos potenciales. Se ha desarrollado un plan de acción que incluye las tareas específicas que se deben realizar, los plazos para completarlas y los miembros del equipo responsables de su ejecución.

En general se puede decir que la ejecución se ajusta al presupuesto estimado pero existe una gran variabilidad entre los errores relativos de cada una de las tareas planificadas, lo que puede llevar a que las estimaciones futuras no sean fiables. Se trabajará en reducir dicha variabilidad para generar estimaciones más fiables en el futuro.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.