Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática



**Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software**  
**Diseño y Pruebas II**

Curso 2023 – 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** |
| 13/02/24 | 1.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo de Prácticas: C1.012** | |
| **Repositorio:** [https://github.com/DP2-C1-012/Acme-SF](mailto:https://github.com/DP2-C1-012/Acme-SF) | |
| **Autores por orden alfabético** | **Correo** |
| Bernal Caunedo, Álvaro Jesús | [alvbercau@alum.us.es](mailto:alvbercau@alum.us.es) |
| Caballero Hernández, Jaime | [jaicabher1@alum.us.es](mailto:jaicabher1@alum.us.es) |
| Casamitjana Benítez, Juan José | [juacasben@alum.us.es](mailto:juacasben@alum.us.es) |
| Herrera Lobo, Nicolás | [nicherlob@alum.us.es](mailto:nicherlob@alum.us.es) |
| Montoya Albitres, Ronald Alexander | [ronmonalb@alum.us.es](mailto:ronmonalb@alum.us.es) |

**Índice de contenido**

[**1.** **Resumen Ejecutivo** 2](#_Toc164958402)

[2. **Tabla de revisiones** 2](#_Toc164958403)

[**3.** **Introducción** 2](#_Toc164958404)

[**4.** **Contenido** 2](#_Toc164958405)

[**4.1 Tiempo incurrido** 2](#_Toc164958406)

[**4.2 Coste estimado** 3](#_Toc164958407)

[**4.3 Coste real** 4](#_Toc164958408)

[**4.3 Coste real** 4](#_Toc164958409)

[**5.** **Conclusiones** 4](#_Toc164958410)

[6. Bibliografía 5](#_Toc164958411)

# **Resumen Ejecutivo**

El informe de planificación que se presenta a continuación proporciona una evaluación detallada del estado actual de un proyecto, incluyendo los objetivos, hitos y plazos establecidos. El objetivo del informe es proporcionar una visión general del progreso del proyecto y ayudar a los interesados a entender mejor cómo se está desarrollando.

# **Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Revisión** | **Descripción** |
| 25/04/2024 | 1.0 | Inicio |
|  |  |  |

# **Introducción**

En este documento se reflejará todo el trabajo planificado y ejecutado por el estudiante 5, Juan José Casamitjana Benítez, durante el sprint D03, dejando constancia de los requisitos individuales implementados, su tiempo planificado y su tiempo realizado, así como los costes respectivos.

# **Contenido**

## **4.1 Tiempo incurrido**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Rol | Tiempo previsto | Tiempo real |
| Operaciones de auditores sobre auditaciones | Los auditores pueden listar mostrar, editar, borrar y publicar sus auditaciones. | Developer | 5h | 4h |
| Operaciones de auditores sobre registros | Los auditores pueden listar los registros pertenecientes a sus auditaciones, editarlos, borrarlos y publicarlos | Developer | 5h | 3,5h |
| Panel de control de auditores | Los auditores pueden ver sus estadísticas | Developer | 1h | 2h |
| Crear cuenta de auditor y editarla | Los usuarios autenticados pueden adoptar el rol de auditor | Developer | 3h | 2h |
| Listar auditaciones de código y sus registros | Los usuarios autenticados pueden ver las auditaciones de código publicadas | Developer | 2h | 2h |
| Reporte de análisis | Redactar el reporte de análisis | Developer | 0,5h | 1h |
| Reporte de planificación y progreso | Redactar el reporte de planificación y progreso | Developer | 0,5h | 1h |
| Reporte de lint | Redactar el reporte de lint | Developer | 0,5h | 1h |

## **4.2 Coste estimado**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Horas totales estimadas** |
| Manager | 0  min |
| Developer | 17h 30 min |
| Operator | 0 min |
| Analyst | 30min |
| Tester | 0 h |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coste de hora de trabajo** | **Coste de personal estimado** |
| Manager - 30€/h | 30€/h x 0h = 0€ |
| Developer - 20€/h | 20€/h x 17,5h = 350€ |
| Operator - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| Analyst | 30€/h + 0h = 0€ |
| Tester - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| **Total** | 350€ |

## **4.3 Coste real**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Horas totales estimadas** |
| Manager | 0  min |
| Developer | 16h 30 min |
| Operator | 0 min |
| Analyst | 0 min |
| Tester | 0 h |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coste de hora de trabajo** | **Coste de personal estimado** |
| Manager - 30€/h | 30€/h x 0h = 0€ |
| Developer - 20€/h | 20€/h x 3,2h= 330€ |
| Operator - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| Analyst | 30€/h x 0h = 0€ |
| Tester - 20€/h | 20€/h x 0h = 0€ |
| **Total** | 330€ |

## **4.3 Coste real**

Los indicadores y el desglose de amortización se encuentran en el documento de grupo ya que estos factores se atribuyen al seguimiento de equipo por lo que no competen a este documento en cuestión.

# **Conclusiones**

En conclusión, el proceso de planificación es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. A través del análisis de los objetivos, recursos, riesgos y plazos, se pueden establecer planes claros y alcanzables que permitan llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y efectiva.

En este informe de planificación, se ha presentado un análisis detallado de los objetivos del proyecto, los recursos disponibles y los riesgos potenciales. Se ha desarrollado un plan de acción que incluye las tareas específicas que se deben realizar, los plazos para completarlas y los miembros del equipo responsables de su ejecución. Asimismo, se ha establecido un plan de contingencia para abordar los posibles riesgos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

Es importante destacar que la planificación es un proceso continuo y que debe revisarse y ajustarse regularmente para garantizar que el proyecto esté en el camino correcto. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas para asegurarse de que el proyecto esté avanzando de acuerdo con lo planificado y realizar ajustes si es necesario.

En resumen, este informe de planificación proporciona una guía clara y detallada para la ejecución del proyecto y servirá como una herramienta valiosa para asegurar que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo y con los recursos disponibles.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.